| Министерство науки высшего образования Российской Федерации ОРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.А. БОНДАРЕНКО» Факультет среднего профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КУРСОВАЯ РАБОТА |  |  |  |  |  |  |
| по дисциплине «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» |  |  |  |  |  |  |
| Разработка программного обеспечения для автоматизации расчётов в теории вероятностей |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание |  |  |  |  |  |  |
| ОГУ 09.02.07. 3026. 180 ПЗ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель |  |  |  |  |
|  |  | преподаватель высшей категории |  |  |  |  |
|  |  | _________________ |  | Ж.В. Михайличенко |  |  |
|  |  | «_____» | ________________ |  |  | 2026 г. |
|  |  | Студент группы 24ИСП-2 |  |  |  |  |
|  |  | _________________ |  | Т.А. Роставлетов |  |  |
|  |  | «_____» | ________________ |  |  | 2026 г. |
| Орск 2026 |  |  |  |  |  |  |

Содержание

1.2 Техническое задание	3

1.2 Техническое задание

Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения – это документ, который содержит подробное описание требований к программному продукту. Он определяет функциональные и нефункциональные требования, а также спецификации и ограничения, которые, должны быть учтены при разработке программного обеспечения (ПО)

ТЗ на разработку программного продукта в рамках курсовой работы составлено согласно ГОСТ 34.602 – 2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизирование системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и представлено ниже.

- Общие сведения.

а)	Полное наименование АС и её условное обозначение: Программное обеспечение для решения задач теории вероятностей (АС «ТВ»).

б)	Наименование организации-заказчика АС: факультет среднего профессионального образования Орского гуманитарно–технологического института (филиала) ОГУ.

в)	Документ, на основании которого создаётся АС: Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграций программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026 г.

г)	Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС:

начало работ – 10.02.2026 г.

окончание работ – 13.06.2026 г.

- Цели и назначение создания автоматизированной системы.

а)	Цели создания АС: минимизировать временные затраты и исключение вычислительных ошибок, которые возникают при ручном расчёте задач теории вероятностей.

б)	Назначение АС: может быть использован как инструмент для обучения, а также как средство для практической отработки навыков анализа и решения задач теории вероятностей.

- Характеристика объекта автоматизации.

а)	Объектом автоматизации являются задачи из теории вероятностей, которые могут включать в себя различные аспекты, такие как расчет вероятностей событий, распределение вероятностей, статистические выборки и другие связанные задачи. АС «ТВ» должна поддерживать ввод данных, выполнение расчетов и предоставление результатов в удобном для пользователя формате.

- Требования к автоматизированной системе.

а)	Требования к структуре АС в целом: модульная архитектура с четким разделением на функциональные блоки. Возможность расширения функционала без необходимости значительной переработки существующих модулей

б) 	Требования к функциям выполняемым АС:

- Обработка различных входных данных, включая текстовый и числовой ввод;

- Выполнение расчётов, связанных с теорией вероятностей (например, расчёт вероятности события, выборки, статистические анализы);

- Генерация отчётов и вывод результатов в различных форматах (графический, текстовый, табличный);

в) 	Требования к видам обеспечения АС:

- Требования к математическому обеспечению: модели и алгоритмы, используемые для расчёта вероятностей, должны быть основаны на современных математических подходах и методах;

- Требования к информационному обеспечению: наличие актуальной и достоверной информации для выполнения расчётов:

- Требование к лингвистическому обеспечению: поддержка русского и языка в пользовательском интерфейсе и документации;

- Требование к программному обеспечению: использование C# как языка программирования для разработки, операционная система Windows 10/11, Microsoft Visual Studio 2019, Word, Ramus Educational;

- Требование к техническому обеспечению: персональный компьютер с минимальными характеристиками: процессор с 2 ядрами и имеющий 1,8Ггц, оперативная память не меньше 2Гб, свободное место на жестком диске: 500мб, разрешение экрана 1024х768 пикселей;

- Требование к организационному обеспечению: поддержка пользователей через документацию, инструкции и техническую поддержку.

г) 	Общие технические требования к АС:

- Требования к численности и квалификации пользователя АС: пользователи должны иметь базовые знания в области теории вероятностей и иметь базовые навыки работы с персональным компьютером;

- Требование к надёжности: система должна обеспечивать высокий уровень надёжности и точности расчётов, минимизировать вероятность ошибок;

- Требование к эргономике и технической эстетике: интерфейс должен быть интуитивно понятным, основное окно программы не менее 800х600 пикселей, шрифт текста Times new roman не менее 12, цветовая схема черно-белая;

- Требование к защите от несанкционированного доступа: защита не требуется.

- Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы.

Этапы разработки АС «ТВ» представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы разработки АС

| Номер и название этапа | Сроки исполнения | Описание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Анализ требований | 10.02.2026 – 28.02.2026 | - анализ предметной области; - формирование целей и задач системы; - установление области применения; - разработка ТЗ на создание АС. |
| 2 Проектирование | 01.03.2026 – 15.03.2026 | - определение архитектуры программной системы; - построение функциональной модели IDEF0; - проектирование интерфейсов; - выявление внешних условий функционирования (входных и выходных данных). |
| 3 Программирование | 16.03.2026 – 19.05.2026 | - разработка программного кода; - интеграция модулей; - реализация функционала системы. |
| 4 Тестирование | 20.05.2026 – 05.06.2026 | - проведение функционального и нагрузочного тестирования; - исправление выявленных ошибок. |
| 5 Внедрение | 06.06.2026 – 13.06.2026 | - установка системы на рабочие места пользователей; - первичный ввод в эксплуатацию. |
| 6 Сопровождение | с 14.06.2026 | - обеспечение бесперебойной работы системы; - консультирование пользователей; - устранение возможных сбоев в гарантийный период; - при необходимости доработка функционала по согласованию с заказчиком. |

- Порядок разработки автоматизированной системы.

Разработка АС «ТВ» осуществляется поэтапно в соответствии с календарным планом, приведённым в таблице 1. Последовательность выполнения этапов обеспечивает логический переход от анализа предметной области к конечному продукту и его внедрению. На каждом этапе выполняются работы, указанные в таблице 1. Результаты выполнения этапа предъявляются руководителю курсовой работы для промежуточного контроля. Корректировка требований и планов возможна только по согласованию с заказчиком (руководителем) при условии сохранения общих сроков разработки. После завершения этапа «Внедрение» система считается готовой к эксплуатации. Дальнейшие работы по сопровождению осуществляются в соответствии с графиком, определённым заказчиком, либо по мере возникновения необходимости.

- Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы.

Контроль за ходом разработки осуществляется руководителем курсовой работы путём проверки выполненных этапов согласно календарному плану

- Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие.

Для ввода АС «ТВ» в действие необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия:

- ознакомление с руководством пользователя;

- подготовка тестовых примеров задач по теории вероятностей для проверки работоспособности;

- убедиться в наличии на рабочих местах необходимого аппаратного и программного обеспечения;

- выполнить первичную настройку системы – выбрать язык интерфейса, установить точность вычислений.

- Требования к документированию.

В составе разрабатываемой АС должна быть представлена пояснительная записка к курсовой работе, включающая:

- техническое задание;

- функциональные схемы;

- структура интерфейса пользователя;

- описание разработки;

- руководство пользователя;

- рекомендации по внедрению и сопровождению АС «ТВ»;

- программный код.

- Источник разработки.

- Протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграций программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026 г.

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

- учебные пособия по теории вероятностей и математической статистике;

- документация по языку программирования C# и среде разработки Visual Studio.